COMUNE DI ALEZIO

- Provincia di Lecce -

PROGETTO DEL SERVIZIO

DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E MISURE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. P.O. FESR 2007/2013 – PPA dell’Asse - II Linea di intervento 2.5. Azione 2.5.1: “Realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata (CCR) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati”. IMPORTO PROGETTO €. 200'000,00

ART. 1 - IL CONTESTO IN CUI E’ INSERITO IL SERVIZIO DA SVOLGERE	pag. 2

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO	pag. 2

ART. 3 - AVVIO E DURATA DEL SERVIZIO	pag. 4

ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO	pag. 5

ART. 5 - REQUISITI DELL’AGGIUDICATARIO	pag. 5

ART. 6 - I COSTI DELLA SICUREZZA	pag. 5

ART. 7 - COSTO DEL PERSONALE	pag. 5

ALLEGATI	pag. 5

Art.1 – IL CONTESTO IN CUI E’ INSERITO IL SERVIZIO DA SVOLGERE

Il territorio del comune di Alezio, che si estende su una superficie di 16,53 km² per una densità abitativa di 307,6 abitanti per chilometro quadrato, si distribuisce su una pianura a est di Gallipoli movimentata da basse colline la cui altimetria massima supera di poco i 100 metri. La casa comunale è situata a 75 m s.l.m.

Confina a nord con i comuni di Sannicola e Tuglie, a est con il comune di Parabita, a sud con il comune di Matino e ad ovest con il comune di Gallipoli.

La popolazione, in lieve decrescita, si è attesta al 31.12.2013 su n. 5.707 unità e n. 2.379 famiglie. Nei mesi estivi si registra un considerevole aumento della popolazione residente.

L'economia di Alezio è legata principalmente ad attività di tipo agricolo (produzione di olio d'oliva e vino) ed al turismo, prettamente estivo, il cui sviluppo è stato favorito nel tempo dalla vicina città di Gallipoli.

I collegamenti stradali principali sono rappresentati dalla Strada Statale n. 101 “Gallipoli – Lecce” e dalla Strada Statale n. 274 “Santa Maria di Leuca – Gallipoli”. Il centro è anche raggiungibile dalle strade provinciali interne: SP43 Alezio-Tuglie, SP53 Alezio-Sannicola, SP54 Alezio-Taviano, SP282 Alezio-Gallipoli e SP363 Gallipoli-Alezio-Parabita-Collepasso-Maglie.

Art.2 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente progetto definisce le modalità, le condizioni e i termini per l’espletamento della Direzione Lavori, e Coordinamento alla Sicurezza in fase di Esecuzione da effettuarsi nell'ambito dell'intervento denominato P.O. FESR 2007-2013 - PPA dell’Asse - II Linea di intervento 2.5. Azione 2.5.1: “Realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata (CCR) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati” ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 163/2006. Il contratto relativo ai servizi di che trattasi è da stipularsi “a corpo”.

L’appalto riguarda anche l’organizzazione, la piena disponibilità dei mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio, affinché sia effettuato secondo le condizioni stabilite dalle vigenti normative e dal progetto del servizio e dai suoi allegati.

L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

- DIREZIONE DEI LAVORI (artt. 147, 148, 149 e 150 del DPR n. 207/2010):

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni normative e nel rispetto degli impegni contrattuali.

Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto ed ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti) o dal relativo regolamento DPR n. 207/2010. Egli dovrà:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006.

Tra i compiti del direttore dei lavori si evidenziano i seguenti:

- dirigere una o più ditte nell'esecuzione di specifiche opere volte a realizzare il progetto preventivamente approvato dalla Pubblica Amministrazione;

- la redazione dei SAL (stato avanzamento lavori), con mansioni da svolgere di natura quantitativa (computi delle opere eseguite) e di natura finanziaria.

- la redazione di eventuali varianti in corso d'opera al progetto posto a base di gara;

- il controllo e la verifica della corretta esecuzione dei lavori;

- la redazione di verbali ed ordini di servizio.

- La sospensione immediata dei lavori in caso di abusi edilizi e/o di lavori che possono minare la stabilità o la buona riuscita della costruzione

Il direttore dei lavori deve stilare un verbale di apertura del cantiere, redigere periodici verbali anche fotografici sull'esito dei lavori, deve segnalare al committente eventuali correzioni necessarie al buon esito dei lavori. Il direttore dei lavori è il responsabile della corretta esecuzione delle opere e sorveglia che il progetto, qualunque esso sia, venga rispettato. Attraverso visite periodiche al cantiere sorveglia che tutte le indicazioni del progetto siano attuate correttamente, impartendo anche per iscritto le necessarie disposizioni alla ditta esecutrice.

E' facoltà della S.A. nominare i seguenti assistenti, che risponderanno della loro attività direttamente al direttore dei lavori:

a) 	Direttore Operativo: assistente che collabora con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.

b)	Ispettore di Cantiere: assistente che collabora con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. Egli è presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Art.3 – AVVIO E DURATA DEL SERVIZIO

L’avvio del servizio potrà essere effettuato nelle more della stipula del disciplinare d’incarico, ai sensi dell’art. 11, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006.

La durata dell'incarico sarà invece regolata dalle disposizioni contenute nel contratto d’appalto sottoscritto dalla ditta esecutrice.

Durante l'intero periodo della esecuzione del contratto, l'amministrazione comunale potrà chiedere ed assegnare altri servizi non compresi nel presente progetto. In tal caso le parti concorderanno preventivamente tutte le necessarie modalità di esecuzione degli stessi e gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del Comune. In ogni caso, Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare direttamente ad altri professionisti l’esecuzione di qualsiasi servizio ulteriore non contemplato all’interno del presente progetto.

Art.4 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

Il corrispettivo provvisorio dell’appalto è stato fissato con determinazione n. 303 RG e n. 107 RS del 16.10.2014, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo denominato “Realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata (CCR) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati”. Tale progetto fissa un onorario al netto degli oneri previdenziali e contributivi di €. 8'183,70, cifra rispettosa del D.M. n. 143 del 31.10.2013 e della percentuale massima di spese generali ammissibili a finanziamento. Il corrispettivo del presente appalto sarà stabilito, in via definitiva, a seguito delle risultanze dalle operazioni di gara e sarà valido per tutta la durata dell’appalto.

Il pagamento del corrispettivo dell’appalto verrà effettuato ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare d'incarico professionale.

Ove per qualsiasi motivo non si dovesse dare corso all'intero appalto, l'onorario da corrispondere ai professionisti verrà ridotto proporzionalmente.

Art.5 - REQUISITI DELL’AGGIUDICATARIO

Il professionista aggiudicatario dovrà dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

1)	di aver svolto per conto di Enti pubblici, dal 01.11.2009 alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, servizi tecnici di direzione lavori per un importo di lavori pari almeno a €. 130’000,00 (somma al lordo del ribasso d’asta e comprensiva degli oneri per la sicurezza).

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico per la selezione dei professionisti.

Art.6 - I COSTI DELLA SICUREZZA

Per l'intervento in argomento vi è l'obbligo della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, si rammenta che il PSC è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei “lavoratori”, nonché la stima dei relativi costi.

Con il termine "lavoratori" si ritengono comprese tutte le figure, a qualunque titolo coinvolte, che dovranno effettuare le loro prestazioni all'interno dell'area di cantiere e, fra queste, anche quelle del direttore dei lavori e del coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione. Per quanto sopra, si ritiene che il costo della sicurezza relativo all'attività da effettuare in cantiere da parte dei citati soggetti, sia stato già adeguatamente inserito all'interno del costo dell'appalto.

Per quanto sopra, non si rilevano costi della sicurezza aggiuntivi da prevedere a carico dei suddetti professionisti.

Art.7 - COSTO DEL PERSONALE

L’intervento in oggetto, trattando la mera direzione lavori ed attività connesse, non richiede l’ausilio di ulteriore personale oltre agli affidatari della presente procedura. L’attività di supporto ai rilievi potrà essere eseguita, come solito, utilizzando il personale della ditta aggiudicataria. Anche l’attività di elaborazione dei dati non richiede personale aggiuntivo.

Come indicato al precedente art. 2, ove se ne riscontrasse la necessità, è facoltà della S.A. nominare eventuali direttori operativi e/o ispettori di cantiere dopo l’avvio del servizio.

Per quanto sopra, non si rileva alcun costo del personale da prevedere a carico dei professionisti aggiudicatari.

ALLEGATI:

- Disciplinare di incarico professionale